MVP+ DOKUMENT I AŽURIRAN RASPORED

Tema: Word Association Lab
Student: Šabović Danilo
Indeks: 22/23 D
Predmet: Interaktivni dizajn

1. Uvod

Nakon definisanja osnovnog MVP proizvoda i izrade dizajnerskog rješenja, naredna faza razvoja projekta odnosi se na planiranje MVP+ verzije. MVP+ predstavlja proširenu verziju osnovnog proizvoda, ali ne i završni kompletan sistem. Njegov cilj je da unaprijedi korisničko iskustvo kroz dodatne funkcionalnosti koje su korisne, realne za implementaciju i dovoljno jednostavne da budu ostvarive u okviru studentskog projekta.

U slučaju projekta Word Association Lab, osnovni MVP već obuhvata ključne dijelove sistema: prijavu i registraciju, početnu stranicu, igru asocijacija, lanac riječi, logički izazov, prikaz rezultata i osnovni administratorski panel. Zbog toga MVP+ verzija neće uvoditi veliki broj potpuno novih složenih sistema, već će predstavljati nadogradnju postojećeg proizvoda kroz četiri manja poboljšanja.

2. Cilj MVP+ verzije

Cilj MVP+ verzije jeste da unaprijedi osnovni MVP proizvod i učini aplikaciju zanimljivijom, korisnijom i preglednijom za krajnjeg korisnika. Ova faza razvoja ne podrazumijeva implementaciju najnaprednijih mogućnosti iz šire ideje projekta, već dodavanje nekoliko pažljivo odabranih funkcionalnosti koje proširuju vrijednost aplikacije, a da pritom ostanu realne za implementaciju.

MVP+ verzija treba da pokaže da sistem može da raste postepeno: od osnovne funkcionalne verzije ka bogatijem i kvalitetnijem proizvodu. Na taj način Word Association Lab dobija dodatni nivo ozbiljnosti i postaje bliži stvarnoj upotrebljivoj aplikaciji.

3. Koncept MVP+ verzije

MVP+ u ovom projektu definiše se kao:

MVP + 4 manja poboljšanja

Ovakav pristup je pogodan jer omogućava da se postojeći sistem unaprijedi bez prevelikog povećanja složenosti. Umjesto razvoja komplikovanih naprednih funkcija, fokus je stavljen na konkretna poboljšanja koja korisnik može odmah da primijeti u radu sa aplikacijom.

4. Funkcionalnosti koje ulaze u MVP+

4.1 Istorija rezultata

Prvo poboljšanje odnosi se na prikaz istorije rezultata. Nakon što korisnik završi više sesija, sistem će čuvati nekoliko posljednjih partija i omogućiti pregled osnovnih informacija o njima. Korisnik će moći da vidi prethodne rezultate, najbolji ostvareni skor i osnovni pregled tačnih i netačnih odgovora.

Ova funkcionalnost je važna jer korisniku daje osjećaj kontinuiteta i omogućava mu da prati sopstveni napredak kroz vrijeme. Za razliku od napredne statistike, ovo je jednostavnije i sasvim dovoljno za MVP+ fazu.

4.2 Dnevni izazov

Drugo poboljšanje je uvođenje dnevnog izazova. Sistem jednom dnevno može ponuditi poseban zadatak ili mini sesiju koja donosi dodatne poene. Ovakva funkcionalnost povećava motivaciju korisnika da se vraća aplikaciji i stvara osjećaj dinamike u korišćenju proizvoda.

Dnevni izazov je pogodan za MVP+ jer ne zahtijeva potpuno novu logiku aplikacije, već koristi postojeći sistem zadataka, bodovanja i prikaza rezultata.

4.3 Hint sistem

Treće poboljšanje je hint sistem, odnosno jednostavna pomoć tokom rješavanja zadataka. Korisnik u određenim situacijama može dobiti kratku smjernicu ili pomoć koja ga usmjerava ka rješenju. Na primjer, kod logičkih izazova hint može ukazivati na oblast ili tip veze među riječima, dok kod asocijacija može ponuditi blagu pomoć bez direktnog otkrivanja odgovora.

Ova funkcionalnost poboljšava korisničko iskustvo jer umanjuje frustraciju i čini aplikaciju pristupačnijom korisnicima različitog nivoa znanja.

4.4 Prošireni admin panel

Četvrto poboljšanje odnosi se na proširenje administratorskog panela. Osnovni admin panel već omogućava dodavanje novih riječi, pojmova i zadataka. U MVP+ verziji administrator će imati i mogućnost da pretražuje sadržaj, uređuje postojeće unose, briše sadržaj i lakše moderira korisničke odgovore.

Ovo poboljšanje je značajno jer povećava održivost sistema i olakšava upravljanje bazom sadržaja bez potrebe za velikim tehničkim proširenjima.

5. Šta nije dio MVP+ verzije

Iako je ideja Word Association Lab šira i omogućava dalji razvoj, u ovoj MVP+ fazi neće biti implementirane najzahtjevnije funkcionalnosti. To se prije svega odnosi na:

- kompleksnu mrežnu vizualizaciju svih povezanih riječi

- detaljnu analizu obrazaca korisničkih odgovora

- multiplayer ili duel režim

- naprednu personalizaciju pravila i izazova

- veoma detaljnu statistiku i analitiku korisnika

Ove funkcionalnosti su i u postojećem MVP dokumentu prepoznate kao naprednije mogućnosti koje pripadaju kasnijim fazama razvoja.

6. Prednosti ovakvog MVP+ pristupa

Ovako definisan MVP+ ima više prednosti. Prvo, ostaje realan za implementaciju u okviru studentskog projekta i predviđenog vremena. Drugo, omogućava jasan napredak u odnosu na osnovni MVP proizvod. Treće, korisnik dobija vidljiva poboljšanja koja unapređuju iskustvo korišćenja aplikacije bez prevelikog povećanja složenosti sistema.

Ovaj pristup pokazuje da se proizvod razvija planski i postepeno, što je važan dio procesa interaktivnog dizajna i razvoja digitalnog proizvoda.

7. Ažuriran raspored realizacije projekta

U skladu sa pravilima predmeta i planiranim tokom rada, ažuriran raspored projekta izgleda ovako:

Nedelja 1 – Motivaciono pismo i prezentacija

Definisanje osnovne ideje projekta, značaja teme i pravca razvoja proizvoda. Predstavljanje početnog koncepta aplikacije Word Association Lab.

Nedelja 2 – Lista korisničkih zahtjeva i intervjui

Prikupljanje zahtjeva budućih korisnika, sprovođenje intervjua i analiza očekivanja korisnika u vezi sa izgledom, funkcijama i načinom korišćenja aplikacije.

Nedelja 3 – MVP dokument i dizajn

Izrada MVP dokumenta i definisanje osnovnih funkcionalnosti proizvoda. Razrada glavnih ekrana i korisničkog toka kroz dizajn u Visily.

Nedelja 4 – MVP+ dokument i ažuriran raspored

Definisanje proširene verzije proizvoda kroz četiri manja poboljšanja: istoriju rezultata, dnevni izazov, hint sistem i prošireni admin panel. Ažuriranje plana rada za naredne faze realizacije.

Nedelja 5 – Početak realizacije funkcionalnog MVP-a

Implementacija osnovnih ekrana i glavnih funkcionalnosti: prijava/registracija, početna stranica, igra asocijacija i osnovno bodovanje.

Nedelja 6 – Završetak funkcionalnog demo MVP proizvoda

Dovršavanje MVP verzije kroz povezivanje glavnih modula, prikaz rezultata, osnovni napredak korisnika i početnu verziju admin panela.

Nedelja 7 – Početak realizacije MVP+ poboljšanja

Implementacija istorije rezultata i čuvanja nekoliko posljednjih sesija korisnika.

Nedelja 8 – Razvoj dnevnog izazova

Dodavanje dnevnog izazova i povezivanje sa postojećim sistemom zadataka, bodovanja i prikaza rezultata.

Nedelja 9 – Razvoj hint sistema

Implementacija jednostavnog sistema pomoći unutar zadataka i prilagođavanje korisničkog interfejsa za prikaz hint opcije.

Nedelja 10 – Proširenje admin panela i završna priprema

Dodavanje pretrage, izmjene, brisanja i lakše moderacije sadržaja unutar admin panela. Završno testiranje MVP+ proizvoda, priprema dokumentacije i usklađivanje svih verzija materijala.

8. Očekivani rezultat do kraja projekta

Do kraja planiranog perioda cilj je da bude izrađen funkcionalan demo MVP+ proizvoda, koji uključuje osnovni MVP i četiri dodatna poboljšanja. Pored same aplikacije, biće pripremljena i ažurirana dokumentacija: motivaciono pismo, prezentacija, SRS/MVP dokumentacija i Visily dizajn.

Na taj način projekat će imati i funkcionalni i dokumentacioni dio, što omogućava kvalitetnu prezentaciju rada u ispitnom roku.

9. Zaključak

MVP+ verzija aplikacije Word Association Lab predstavlja logičan nastavak razvoja osnovnog MVP proizvoda. Umjesto prevelikog širenja sistema i dodavanja složenih funkcionalnosti, ova faza se fokusira na četiri manja, ali korisna poboljšanja koja unapređuju ukupno korisničko iskustvo.